Tárgy: Beszámoló  a   lejárt    határidejű    határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkáról

E L Ő T E R J E S Z T É S

Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 28-án tartandó munkaterv szerinti ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztésemben a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkákról kívánok tájékoztatást adni.

Lejárt határidejű határozatunk nincs.

A két ülés között végzett munkákról az alábbi tájékoztatást adom:

1./  A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt TEÚT pályázataink közül a Hajnal utca burkolatfelújítása 4.656.629 Ft, a Malom utca felújítása 8.292.883 Ft támogatásban részesült. Sajnos a Béke utca felújítására vonatkozó pályázatunk forráshiány miatt tartaléklistára került. Az eredeti pályázati kiírás szerint a felújításokat még 2009. évben el kell végezni.

2./ A Környezet és Energia Operatív Program keretében „Energiaracionalizálás Bokod Község intézményeiben” címmel pályázatot nyújtottunk be. A fejlesztés teljes költsége 63.539.558 Ft, amelyből 31.769.779 Ft a pályázati támogatás. Jelenleg a kivitelezési tervek készülnek, ezt követően a közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, majd 2010. januárban indulhat a konkrét munka.

3./ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból történő támogatásra pályázatot nyújtottunk be falumegújítás és – fejlesztésre. A pályázat keretében piac és közcélú játszótér kialakítására kerül sor. A pályázatunkat befogadták, azonban a támogatás mértékéről még nem született döntés.

4./  A 2009. szeptember 1-től a közétkeztetési szolgáltatást a Nebuló Plussz Kft. végzi. Az intézményvezetők tájékoztatása szerint a szolgáltatóváltás nem okozott problémát, az étel minőségével és mennyiségével elégedettek.

5./  2009. augusztus 14-én lejárt a határidő a Lakótelepi Óvoda vételi árának kifizetésére. Az ERBAU Kft. vezetője telefonon tájékoztatott, hogy nem tudja a szerződés szerinti összeget kifizetni.

Határozati javaslat:

Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkákról szóló beszámolót elfogadja.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztésem és a határozati javaslatom megvitatását és elfogadását.

Bokod, 2009. október 20.