Bokod Község Polgármestere

Tárgy: Beszámoló  a   lejárt    határidejű    határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkáról

E L Ő T E R J E S Z T É S

Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 28-án tartandó munkaterv szerinti ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztésemben a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkákról kívánok tájékoztatást adni.

Lejárt határidejű határozatunk nincs.

A két ülés között végzett munkákról az alábbi tájékoztatást adom:

1./  2009. október 13-án aláírtuk a KEOP 5.1.1 azonosító számú, intézményeink energetikai hatékonyságát fokozó támogatási szerződését. 2009. december 31. a határideje a kiviteli tervek elkészítésének és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására. Ütemterv szerint a konkrét kivitelezés 2010. január 1-től kezdődhet. A fejlesztés teljes költsége 63 539 558 forint, melyből 31 769 779 forint a támogatás. A munkálatok befejezésének határideje 2010. július 31.

2./  2009. október 16-án volt a 8143 j. Oroszlány-Bokod összekötő út felújítását követő műszaki átadás-átvétel. Kisebb hiányosságok megszüntetését követően a végleges átadásra 2010. október 28-án kerül sor.

3./  A fenti út felújításával párhuzamosan a 8143 j. összekötő út Bokod, Fő utcában /Kis utca - Dadi utca közötti szakaszán/ elkészült a zárt csapadékvíz-csatorna és 73 db gépjárműparkoló. Ennek költségét teljes egészében önkormányzatunk biztosította. A műszaki átadás-átvételre 2009. október 26-án kerül sor. Az előbbi munkákkal a felújítás egy része fejeződött be, mivel a jogerős építési engedély alapján mindkettő oldali járda felújítását, a kapubejárók kialakítását és a parkosítást is szeretnénk elvégezni.

4./  A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatokat írt ki az országos közutak belterületi szakaszán meglévő autóbusz megállóhelyek átépítésére. Az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén olyan döntés született, hogy erre a fejlesztésre kistérségi szinten nyújtunk be pályázatot. A program keretében Bokodon 3 x 2 darab buszöböl kialakítására kerül sor a Bokod Fő u. 94., az Erőműi út 3. és a Lakótelep 6-os utcában. A Társulási döntés alapján a terveket az érintett önkormányzatok maguk rendelik meg.       A tervek elkészítésére a Compass-Terv Mérnöki Iroda Bt-vel kötöttünk szerződést bruttó 562 500 forint összegben.

5./   Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium pályázatot írt ki, közterület-felügyelőket nem foglalkoztató önkormányzatok részére, településőrök alkalmazására. Az IRM a foglakoztatástól a közrend és a közbiztonság erősítését várja. A pályázaton 2 fő településőr foglalkoztatására kaptunk támogatást. Az IRM a foglalkoztatáshoz 71 500 Ft/fő/hó munkabért és annak 27 % járulékát, valamint bruttó 80 000 forintot eszközvásárlásra biztosít.

6./  A135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján a falumegújítási program keretében közcélú játszótér és piac létesítésére pályázatot nyújtottunk be az MVH-hoz. A pályázatunk 15 479 929 forint támogatásban részesült.

7./  Megkaptuk a végleges telekalakítási engedélyt a Bokod 050/2 hrsz-ú 4 ha 7786 m2 területű ingatlanra, ahol 26 db építési telek kialakítására van lehetőség. A közművesítés költségeinek figyelembevételével javaslom az ingatlanok árának meghatározását.

Határozati javaslat:

Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkákról szóló beszámolót elfogadja.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztésem és a határozati javaslatom megvitatását és elfogadását.

Bokod, 2009. október 20.

Valter Alajos

polgármester