Bokod Község Polgármestere

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkáról

E L Ő T E R J E S Z T É S

Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én tartandó munkaterv szerinti ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztésemben a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkákról kívánok tájékoztatást adni.

Lejárt határidejű határozatunk nincs.

A két ülés között végzett munkákról az alábbi tájékoztatást adom:

1./   A KEOP 5.1.0 pályázat keretében támogatásban részesültünk 3 önkormányzati intézmény energetikai hatékonyságát fokozó korszerűsítési munkák elvégzésére. A tornaterem és a közösségi könyvtár felújítása 2010. május végére elkészült, a hivatal felújítása csak július végén kezdődött el. A kivitelezésben a Bokodi Szolgáltató Kft. koordinálásával három vállalkozó vett részt és végezte el az eredeti határidőre – 2010. augusztus 25. – a felújítást. A kivitelezők felé a számlák – a tetőfedő munkadíja kivételével – kiegyenlítésre kerültek. A felújításhoz 2010. májusában 11.119.000 forint előleget igényeltünk. A mai napon az Energia Központ Nonprofit Kft. levélben tájékoztatott, hogy az eddig benyújtott számlák alapján 16.477.764 forint támogatás átutalásáról intézkedtek.

2./   A Malom és Hajnal utca útburkolatának felújítására nyújtott TEÚT támogatást a mai napig nem tudtuk lehívni, mivel a lehívási határidő lejártáig – 2010. július 31. – a KDRFT-nél nem volt kinevezett vezető, aki a támogatás kiutalásáról rendelkezhetett volna.

3./   Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében került kialakításra a Hősök tere mögötti területen a piac és közcélú játszótér. A műszaki átadás után – 2010. július 5. – kezdeményeztük az MVH-nál a támogatás kifizetését. A lehívási kérelmünkkel kapcsolatosan ma kaptunk az MVH-tól hiánypótlást.

4./  2010. szeptember 6-án az MVH levélben tájékoztatott, hogy a tájház felújítására benyújtott pályázatunkat 2010. augusztus 31. időponttal befogadták, a támogatás mértékéről később döntenek.

5./   Az Oroszlányi Munkaügyi Kirendeltséggel együttműködve jelenleg 18 fő közcélú és 6 fő közhasznú munkavállalót foglalkoztatunk. A kisebb javítások, karbantartási munkák mellett a legfontosabb feladatunk a közterületek gondozása, parlagfű mentesítése és a csapadékvíz-elvezetők felújítása, karbantartása.

Határozati javaslat:

Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkákról szóló beszámolót elfogadja.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztésem és a határozati javaslatom megvitatását és elfogadását.

Bokod, 2010. szeptember 9.

Valter Alajos

polgármester