Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2013. június 27. napján tartandó munkaterv szerinti ülésére

Tárgy: Beszámoló a két ülés között végzett munkákról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A napirend előterjesztője: Szöllősi Miklós polgármester

Az előterjesztést készítette: Szöllősi Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozataink a következők:

- A bio- és megújuló energiafelhasználási egyéb startmunka mintaprogram során a 3. számú kazán beépítés előtti feladatok ellátására került sor. A beépítési munka folyamatban van. Ez mellett tulajdonunkba került egy Green Technik CIP 1200 tipusú aprítékoló gép is. Az október közepén indult 100 %-os támogatottságú fejlesztés közel 23 millió Ft.

- Az MVM Zrt. által finanszírozott Biomassza tüzelésű Fűtőmű kiviteli tervei még az év elején elkészültek. Takács Károly úrtól további információkat kértem, mivel az elmúlt időben lelassulni látszódik a project.  A csúszás  már most biztos, a hatósági engedélyekkel is rendelkező beruházásra az MVM Zrt. Közgyűlése várhatóan augusztus végén hozza meg a döntést.

- Helyi Védelmi Bizottsági űlésen vettem részt (június 4.) az árvízvédelemmel kapcsolatban. A rendkívüli árvízvédelmi állapot  Bokodon is “nyitott fülekre” talált, óriási volt az összefogás, a segíteni akarás. Köszönet a bokodi polgárőröknek, vállalkozóknak és sok-sok önkéntesnek, akik több napon keresztül remekül helyt álltak a gátakon, községünk jó hírnevét tovább erősítették!

- A méhnyakrák elleni oltóanyag tárolása érdekében találkoztam az oroszlányi Szent Márk Gyógyszertár vezetőjével, ők segítenek és elvállalták a védőoltás anyagának tárolását . A szállítási szerződést megkötöttük.

- A Tájház pályázatunk 3. fázisának munkálatai folynak.

- A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség által kiírt Leader pályázatot benyújtottuk “Rendezvény infrastruktúrális fejlesztése Bokodon” címmel. A pályázat 1 db rendezvény sátorról szól.

- 2013. június 11-én 11.00 órára tervezett lakossági riasztó rendszer (sziréna) üzempróbája elmaradt, az ellenőrző szakemberek az árvízi elfoglaltságuk miatt nem tudtak résztvenni.

- A Bokodi Szolgáltató Kft. felhívását eljuttatuk az ingatlantulajdonosokhoz, reméljük, hogy csökkenni fog az üzemzavarok száma.

- Megtartottuk a bokodi Pedagógusnapot.

- A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kisbéri Üzemegységének munkatársai a hó közepétől tisztítják községünk belterületén a közút szegélyét illetve a parkírozókat.

Nincs lejárt idejű határozat.

Kérem, az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatomat elfogadni szíveskedjenek.

Bokod, 2013. június 21.

Szöllősi Miklós s.k.

polgármester

Határozati javaslat

Tárgy: Beszámoló a két ülés között végzett munkákról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkákról szóló beszámolót elfogadja

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester